PLAN DE TRABAJO SEO

Diagnosticentro Diesel La Montaña · diesellamontana.com

Noviembre 2026  ·  Elaborado por ToGrow Agencia

9 horas técnicas Harold  ·  Sin artículos este mes

🔧 Mes de corrección: indexación, señales locales y conversión desde el móvil

1. Información general

Cliente:  Diagnosticentro Diesel La Montaña — Diesel La Montaña S.A.S.

Sitio web:  diesellamontana.com

CMS:  WordPress + Elementor + WooCommerce (92 productos publicados)

Ciudad:  Medellín, Colombia

Estado SEO:  GSC activo, Rank Math Pro activo, etiqueta de Google vía Site Kit (GT-5TCCHFFS)

Responsable técnico:  Harold Botero — 9 horas

Periodo:  Noviembre 2026 (3 al 30 de noviembre)

Festivos:  Lunes 2 y lunes 16 de noviembre — ya descontados del calendario

Fuentes de este plan:  Exports de GSC del 13, 22 y 23 de octubre · revisión en vivo del sitio el 29 de octubre · auditoría de Harold del 28 de octubre

Contexto del mes: Octubre fue el mes de fundaciones: GSC, Rank Math, títulos y metas de las páginas principales y descripciones SEO en las fichas de producto. Con tres meses de datos en GSC ya se puede ver qué está frenando al sitio. Noviembre se dedica a corregir lo que Google ya está reportando (404, duplicadas, errores de producto), a que el negocio sea fácil de contactar desde el móvil y a reforzar el término "diagnosticentro".

Objetivo principal del mes

Limpiar los problemas de indexación que reporta GSC, dejar el NAP y el click-to-call funcionando en todas las páginas, completar el schema del negocio y medir las conversiones (llamadas y WhatsApp) para que diciembre arranque con datos de negocio, no solo de tráfico.

Objetivos de negocio

☐  Que el usuario móvil (67 % de los clics) pueda llamar o escribir por WhatsApp con un toque desde cualquier página

☐  Saber cuántas llamadas y mensajes de WhatsApp genera el sitio cada mes

☐  Subir "diagnosticentro" de la posición 7,6 al top 5

☐  Recuperar las URLs con historial que hoy dan 404

2. Cierre de octubre — qué pasa a noviembre

Lo que quedó hecho en octubre

•  Google Search Console instalado y acumulando datos desde agosto

•  Rank Math Pro instalado y configurado (títulos, metas, sitemap, robots.txt)

•  Título y meta de la home y de las páginas principales optimizados

•  Fichas de producto con descripción SEO (hoy hay 20 fichas con descripción en la tienda)

•  Auditoría técnica de cierre: Health Score 70/100

Pendientes que pasan a noviembre

•  Conectar GSC con Rank Math (Analytics dentro de WordPress)

•  ALT en las 26 imágenes de la home

•  NAP visible y teléfono clicable en header y footer

•  Schema FAQPage y schema LocalBusiness completo

•  Refuerzo del término "diagnosticentro"

•  Producto 20 — se reconcilia con el inventario real de la tienda (ver tarea de semana 1)

📊  PageSpeed móvil (42/100, LCP 6,0 s, TBT 910 ms según la auditoría del 28 de octubre) sigue planificado para diciembre. En noviembre solo se mide y se deja lista la intervención, para no desestabilizar el sitio mientras se corrige indexación y schema.

3. Diagnóstico con datos reales

Search Console — tendencia (export del 22 de octubre)

Agosto:  9,3 clics/día · 280 impresiones/día · CTR 3,3 %

Septiembre:  9,4 clics/día · 315 impresiones/día · CTR 3,0 %

Octubre (1–20):  10,3 clics/día · 346 impresiones/día · CTR 3,0 %

Últimos 28 días:  279 clics · 9.627 impresiones · posición media ~5,4

Dispositivos (3 meses):  Móvil 597 clics (67 %) · Ordenador 295 · Tablet 1

País:  Colombia 738 de 893 clics (83 %)

🔴  CRÍTICO: GSC reporta 627 URLs sin indexar frente a 149 indexadas. Las dos causas principales son del sitio, no de Google: 313 páginas con error 404 y 103 duplicadas sin canónica declarada.

Problemas encontrados (GSC + revisión del 29 de octubre)

Errores 404: 313 URLs — incluye la base antigua de categorías /categoria-producto/ (hoy da 404) que todavía tenía clics en GSC. La base actual es /product-category/.

Duplicadas sin canónica: 103 URLs — incluye URLs con parámetros de vista de tienda (?shop_view=grid&per_row=3).

Otras exclusiones: 80 con redirección · 94 "rastreada, sin indexar" · 14 con noindex · 6 bloqueadas por robots.txt.

Teléfono: sin enlace tel: — el número +57 311 2902936 aparece como texto, pero ningún enlace permite llamar con un toque. WhatsApp sí funciona (botón flotante Joinchat).

Dirección: no visible — la dirección solo existe dentro del schema; no aparece en header ni footer.

Imágenes de la home: 26 de 46 sin ALT — confirmado en la revisión del 29 de octubre.

Preguntas frecuentes: sin schema — la home ya tiene publicadas 6 preguntas con respuesta, pero no tienen marcado FAQPage.

Schema del negocio: incompleto y con errores — dirección duplicada en streetAddress, sameAs solo con Facebook (URL con "Diagnositcentro" mal escrito), sin geo, priceRange ni areaServed, horario de lunes a domingo 9–17 por confirmar.

Dato inconsistente: 35 vs 37 años — la meta de la home dice "+35 años"; el schema y /nosotros/ dicen 37.

Fichas de producto: 1 error crítico — el Inyector 0445110168 Nissan Cabstar no tiene offers, review ni aggregateRating (precio $0). 7 productos sin GTIN/marca, 4 sin description en schema.

Precios: 19 productos en $0 — 17 de ellos son los productos nuevos (Delphi, CELECT, HX40W, Perkins, Bosch Freightliner).

Descripciones: 72 de 92 productos sin descripción — solo 20 fichas tienen texto.

Analítica: hay una etiqueta de Google (GT-5TCCHFFS) instalada con Site Kit. Falta confirmar que alimenta una propiedad GA4 y que mide clics a WhatsApp y a llamar.

💡  La búsqueda de marca "diesel de la montaña" está en posición 8,7 (766 impresiones) y "diesel la montaña" en 7,9. Una marca debería estar en posición 1 para su propio nombre: hay que revisar quién ocupa esos primeros puestos (directorios, homónimos, GBP).

4. Keywords objetivo — con datos de GSC

Posición media y datos de los últimos 3 meses (export del 22 de octubre).

Término genérico de la categoría (prioridad del mes)

•  diagnosticentro — posición 7,6 · 75 impresiones · 0 clics

•  diagnosticentro diesel la montaña — posición 1,7 · 110 impresiones · 21 clics

Marca

•  diesel de la montaña — posición 8,7 · 766 impresiones · 68 clics

•  diesel la montaña — posición 7,9 · 401 impresiones · 51 clics

•  diesel de la montaña medellin — posición 3,4 · 142 impresiones · 13 clics

Servicio local

•  laboratorio diesel medellín — posición 3,3 · 65 impresiones · 6 clics

•  laboratorio diesel — posición 4,5 · 86 impresiones · 4 clics

•  talleres diesel / talleres diesel cerca de mi — posiciones 2,5 y 4,3 · volumen bajo

Producto con buena posición y CTR bajo

•  bomba vp44 nissan — posición 2,1 · 100 impresiones · CTR 1 %

•  inyectores c7 — posición 1,0 · 68 impresiones · CTR 1,5 %

•  bomba de inyección cummins 6bt — posición 1,8 · 81 impresiones · CTR 2,5 %

•  bomba nissan frontier — posición 1,0 · 64 impresiones · CTR 1,6 %

5. Tareas técnicas — Harold Botero (9 horas)

El orden importa: primero se mide y se confirma con el cliente, luego se corrige lo que afecta a todas las páginas (indexación, NAP, schema) y al final se ajustan títulos con los datos del mes.

SEMANA 1 (3–6 nov) — Datos, medición y reconciliación

2.5 horas

1h | Sem 1   [GSC]    Exportar desde Cobertura el listado de las 313 URLs con 404 y las 103 duplicadas y cruzarlo con el export de rendimiento para marcar cuáles tienen clics o impresiones. En la misma sesión, conectar GSC con Rank Math Analytics para ver clics, impresiones y posiciones dentro de WordPress   →  GSC → Indexación de páginas + Rank Math → Analytics   |  KPI: Lista priorizada de URLs a redirigir · GSC visible en WP   ⬜

0.5h | Sem 1   [Analítica]    Confirmar en Site Kit que la etiqueta GT-5TCCHFFS envía datos a una propiedad GA4 y crear los eventos clic_whatsapp (botón Joinchat) y clic_llamada (enlaces tel:) como eventos clave   →  Site Kit + GA4   |  KPI: Conversiones de contacto medidas   ⬜

0.5h | Sem 1   [E-commerce]    Corregir el error crítico del Inyector 0445110168 Cabstar (offers válido con precio o "Consultar precio"), definir con el cliente qué hacer con los 19 productos en $0 y reconciliar las 20 fichas con descripción para cerrar el "producto 20"   →  /product/inyector-common-rail-0445110168-nissan-cabstar-tk55/ + WooCommerce   |  KPI: 0 errores críticos en producto · producto 20 cerrado   ⬜

0.5h | Sem 1   [Local SEO]    Revisar el estado de Google Business Profile (verificación, NAP, categorías) y buscar en Google "diesel de la montaña" para ver quién ocupa las posiciones 1–7   →  business.google.com + SERP de marca   |  KPI: Diagnóstico de la búsqueda de marca   ⬜

SEMANA 2 (9–13 nov) — Indexación, NAP y ALT

3 horas

1.5h | Sem 2   [SEO técnico]    Redirecciones 301 en Rank Math: /categoria-producto/* → /product-category/* y las URLs 404 que tengan clics o enlaces hacia su equivalente actual. Revisar canónicas de URLs con ?shop_view y ?per_row   →  Rank Math → Redirecciones   |  KPI: 404 con historial redirigidas · validación iniciada en GSC   ⬜

1h | Sem 2   [On-Page]    ALT descriptivo en las 26 imágenes de la home (qué muestra la imagen + servicio, sin repetir la misma frase)   →  diesellamontana.com   |  KPI: 26/26 imágenes con ALT   ⬜

0.5h | Sem 2   [Local SEO]    NAP en header y footer: teléfono con enlace tel:+573112902936, dirección visible y enlace a WhatsApp. Debe coincidir exactamente con GBP   →  Header y footer (Elementor)   |  KPI: Click-to-call en todas las páginas   ⬜

SEMANA 3 (17–20 nov) — Schema y "diagnosticentro"

2 horas

1h | Sem 3   [Schema]    Corregir el schema AutoRepair (streetAddress limpio, addressCountry "CO", geo, areaServed, priceRange, sameAs con todas las redes, horario real y años de experiencia unificados) y marcar como FAQPage las 6 preguntas que ya están publicadas en la home, con el mismo texto visible   →  Rank Math → Local SEO + Home   |  KPI: AutoRepair y FAQPage válidos en Rich Results Test   ⬜

1h | Sem 3   [On-Page]    Refuerzo de "diagnosticentro": cargar el nuevo title y meta de la home, agregar la sección "¿Qué es un diagnosticentro diésel?" y 3–4 enlaces internos con anchor "diagnosticentro diésel en Medellín"   →  Home + /nosotros/   |  KPI: Posición de "diagnosticentro" < 5   ⬜

SEMANA 4 (23–30 nov) — CTR, medición y cierre

1.5 horas

0.5h | Sem 4   [On-Page]    Cargar los titles y metas ya redactados en la sección 6 para las páginas con CTR bajo: /nosotros/, Inyector CAT C7, Bomba de alta presión C Rail, Cummins 6BT y la categoría Bombas de inyección   →  5 URLs   |  KPI: CTR de esas páginas en diciembre   ⬜

0.5h | Sem 4   [PageSpeed]    Medir PageSpeed móvil de la home y 3 fichas de producto; listar los recursos que más pesan para la intervención de diciembre   →  pagespeed.web.dev   |  KPI: Línea base de Core Web Vitals   ⬜

0.5h | Sem 4   [GSC]    Validar correcciones en GSC (404, duplicadas, fragmentos de producto), pedir indexación de la home y exportar noviembre vs. octubre para el informe del mes   →  GSC   |  KPI: Validaciones en curso · informe de cierre   ⬜

Resumen de horas

•  Semana 1 — Datos y medición:  2.5h (GSC + Rank Math Analytics 1h · GA4 0.5h · Producto con error y producto 20 0.5h · GBP y marca 0.5h)

•  Semana 2 — Indexación, NAP y ALT:  3h (Redirecciones 1.5h · ALT 1h · NAP 0.5h)

•  Semana 3 — Schema, FAQ y diagnosticentro:  2h (Schema AutoRepair + FAQPage 1h · Diagnosticentro 1h)

•  Semana 4 — CTR y cierre:  1.5h (Titles CTR 0.5h · PageSpeed 0.5h · Validaciones y cierre 0.5h)

TOTAL: 9 horas ✅

6. Textos listos para cargar en Rank Math

Harold carga estos textos tal cual. Los datos marcados para confirmar se ajustan con la respuesta del cliente antes de publicar.

Home

Title actual: Taller Diésel en Medellín | Inyectores y Bombas — La Montaña

Title nuevo (60 caracteres): Diagnosticentro Diésel en Medellín | Inyectores — La Montaña

Meta nueva (149 caracteres): Diagnosticentro diésel certificado BOSCH en Medellín. Reparamos inyectores, bombas de inyección, turbos y módulos ECU. +35 años. Cotiza por WhatsApp.

⚠️  Si el cliente confirma 37 años, cambiar "+35 años" por "+37 años" en la meta y dejar el mismo dato en schema, /nosotros/ y GBP.

Sección nueva en la home: "¿Qué es un diagnosticentro diésel?"

Un diagnosticentro diésel es un laboratorio especializado en detectar y corregir fallas del sistema de inyección y de la electrónica de los motores diésel. A diferencia de un taller mecánico general, trabaja con bancos de prueba que miden caudal, presión y respuesta de inyectores, bombas y turbos, y con escáneres que leen los módulos ECU/ECM. En Diagnosticentro Diesel La Montaña hacemos ese proceso en Medellín como centro certificado BOSCH e ISO 9001:2015: diagnóstico, reparación, calibración y prueba final antes de entregar cada pieza, para camionetas, camiones, buses y maquinaria pesada.

Páginas con CTR bajo

/nosotros/ (posición 7,5 · CTR 1,1 %): Diagnosticentro Diesel La Montaña | Laboratorio en Medellín

Inyector CAT C7 (posición 2,1 · CTR 0,8 %) — el title actual tiene un guion suelto: Inyector CAT C7 Caterpillar: Venta y Reparación | La Montaña

Bomba de alta presión C Rail (posición 6,5 · CTR 0,6 %) — title genérico y sin meta: Bomba de Alta Presión Common Rail en Medellín | La Montaña

Meta: Bomba de alta presión Common Rail reparada y calibrada en banco BOSCH en Medellín. Consulta precio por WhatsApp. Envíos a toda Colombia.

Cummins 6BT Retro Hyundai 210 (posición 3,3 · CTR 1,5 %): Bomba de Inyección Cummins 6BT para Hyundai 210 | La Montaña

Categoría Bombas de inyección — title "Bombas de inyección | DIAGNOSTICENTRO" y sin meta: Bombas de Inyección Diésel en Medellín | La Montaña

Meta: Bombas de inyección diésel mecánicas, rotativas y Common Rail para Cummins, Nissan y Perkins. Laboratorio BOSCH en Medellín, envíos a Colombia.

FAQPage — preguntas que ya están publicadas en la home

•  ¿Cuánto cuesta reparar un inyector diésel en Medellín?

•  ¿Ofrecen garantía en la reparación de inyectores y bombas de inyección?

•  ¿Cuánto tiempo tarda la reparación de un inyector o una bomba de inyección?

•  ¿Atienden camiones, buses y maquinaria pesada, o solo camionetas?

•  ¿Puedo comprar repuestos diésel sin llevar el vehículo al taller?

•  ¿Cómo sé si mi inyector diésel necesita reparación o calibración?

📊  Google ya casi no muestra el resultado desplegable de preguntas frecuentes para negocios como este. El valor del FAQPage es que Google y las herramientas de IA entiendan y citen esas respuestas; no se le debe prometer al cliente un cambio visual en el resultado.

Schema AutoRepair — campos a corregir

"streetAddress": "Cra. 45 #28-41"            ← hoy repite barrio y ciudad

"addressLocality": "Medellín", "addressCountry": "CO"

"geo": { "latitude": [confirmar], "longitude": [confirmar] }

"openingHours": [confirmar horario real]      ← hoy: lunes a domingo 9:00–17:00

"areaServed": ["Medellín", "Antioquia", "Colombia"]

"priceRange": "$$"

"sameAs": [Facebook corregido, Instagram, YouTube, GBP — confirmar]

7. Roadmap semanal — Noviembre 2026

Semana 1 (3–6 nov) — Datos y medición

☐  Exportar 404 y duplicadas de GSC y priorizar por clics

☐  Conectar GSC con Rank Math Analytics

☐  Confirmar GA4 en Site Kit y crear eventos clic_whatsapp y clic_llamada

☐  Corregir el error crítico del Inyector 0445110168

☐  Reconciliar inventario de fichas y cerrar el producto 20

☐  Revisar GBP y la SERP de "diesel de la montaña"

☐  Enviar al cliente la lista de datos a confirmar (sección 10)

Semana 2 (9–13 nov) — Indexación, NAP y ALT

☐  301 de /categoria-producto/ y de las 404 con historial

☐  Revisar canónicas de URLs con parámetros de tienda

☐  ALT en las 26 imágenes de la home

☐  Teléfono clicable, dirección y WhatsApp en header y footer

Semana 3 (17–20 nov) — Schema, FAQ y diagnosticentro

☐  Corregir schema AutoRepair con los datos confirmados y marcar FAQPage

☐  Cargar title y meta nuevos de la home

☐  Publicar la sección "¿Qué es un diagnosticentro diésel?" y los enlaces internos

Semana 4 (23–30 nov) — CTR y cierre

☐  Cargar titles y metas de las 5 páginas con CTR bajo

☐  Medir PageSpeed y dejar lista la intervención de diciembre

☐  Validar correcciones en GSC

☐  Export de GSC de noviembre y comparativo

8. KPIs de noviembre

📊  Línea base: GSC del 1 al 20 de octubre y revisión del sitio del 29 de octubre. Los cambios de posición de las correcciones de noviembre pueden tardar de 4 a 8 semanas en reflejarse por completo.

Indicadores

•  Clics orgánicos por día:  10,3 → 11 o más

•  Impresiones por día:  346 → 360 o más

•  Posición de "diagnosticentro":  7,6 → top 5

•  Posición de "diesel de la montaña":  8,7 → top 3

•  URLs con 404 en GSC:  313 → 301 aplicadas a las URLs con historial y validación iniciada

•  Imágenes de la home sin ALT:  26 → 0

•  Teléfono clicable:  No → Sí, en header y footer

•  Eventos de conversión:  0 → clic_whatsapp y clic_llamada midiendo

•  Errores críticos en fragmentos de producto:  1 → 0

•  FAQPage y AutoRepair:  No → válido en Rich Results Test

•  PageSpeed móvil:  42 → solo medición (la meta se fija en diciembre)

9. Priorización

🔴 Prioridad crítica — afecta a todo el sitio

☐  Redirigir las 404 con historial y la base /categoria-producto/

☐  Teléfono clicable y NAP en header y footer

☐  Medir clics a WhatsApp y a llamar

🟡 Prioridad alta — señales para Google

☐  Schema AutoRepair corregido y FAQPage

☐  Refuerzo de "diagnosticentro" en la home

☐  ALT en las 26 imágenes de la home

☐  Error crítico del producto 0445110168

🟢 Prioridad media — mejoras que suman

☐  Titles de páginas con CTR bajo

☐  Medición de PageSpeed para diciembre

10. Datos a confirmar con el cliente — antes del 6 de noviembre

⚠️  No se publica ningún dato de negocio que no esté confirmado. Si el cliente no responde a tiempo, la tarea correspondiente se mueve sin cambiar el total de horas.

•  Dirección exacta:  ¿Es correcta "Cra. 45 #28-41"? ¿Cuál es el código postal y las coordenadas del taller?

•  Horario:  El schema dice lunes a domingo de 9:00 a 17:00. ¿Cuál es el horario real?

•  Años de experiencia:  ¿35 o 37 años? Hoy el sitio dice las dos cosas.

•  Precios:  19 productos están en $0. ¿Se publican precios o se deja "Consultar precio"?

•  Redes sociales:  URLs oficiales de Facebook, Instagram, YouTube y demás perfiles.

•  Google Business Profile:  ¿Está verificado? Enlace al perfil y acceso para ToGrow.

•  Google Analytics:  Acceso de Harold a la propiedad GA4 conectada con Site Kit.

•  Teléfono fijo:  ¿El PBX +604 2625276 sigue activo? Si sí, se agrega al footer y a GBP.

11. Lo que viene en diciembre

•  Intervención de PageSpeed y Core Web Vitals: imágenes, scripts de terceros (Joinchat, Wompi, Site Kit), CSS de Elementor y revisión del hosting

•  Descripciones SEO para los productos con más impresiones entre los 72 que no tienen texto

•  Schema de producto: completar brand y description en los 7 productos con advertencias en GSC (sale de noviembre por el ajuste a 9 horas)

•  Estrategia de reseñas en Google Business Profile

•  Primer reporte con conversiones (llamadas y WhatsApp) desde GA4

•  Seguimiento de "diagnosticentro" y de la búsqueda de marca

12. Sistemas de referencia

Estados de tareas

⬜ Pendiente   |   🔵 En progreso   |   🟢 Completado   |   🔴 Bloqueado

Regla de las 5 preguntas

•  ¿Qué problema encontramos?

•  ¿Qué vamos a hacer?

•  ¿En qué URL?

•  ¿Qué KPI debería mejorar?

•  ¿Cómo sabremos si funcionó?